**Утверждаю:**

Глава СП «Токчин»

\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Данзанова

**администрация сельского поселения «Токчин»**

**Направление: решение актуальной экологической проблемы**

**Социальный проект**

***«Экологический десант»***



Автор проекта: специалист по работе с молодежью

2018г.

1. **Актуальность**

Приоритетность экологического образования сегодня признано всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется благоустройству территории, где человек живёт и трудится. Решение этой проблемы не требует больших финансовых затрат.

Человек, посмотри по сторонам: это твоя страна, твой город, посёлок, твои поля, реки, озера. И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы думаем, у каждого человека возникает внутреннее недовольство, вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт лесов, скверов, парков, да и просто жилых дворов.

Мы живём в селе Токчин, который расположен в живописном месте, на берегу реки Онон. Но что происходит с этим живописным местом? Удобные поляны для отдыха превращены в свалку, после пикников и дачных застолий остаются тонны пустых бутылок, пакетов, банок - всего, что превращает место, где мы живем, в огромную помойку. А ведь, что мешает нам самим убрать за собой?

Может, не стоит ждать какого-то доброго волшебника, который придет и наведет чистоту в наших дворах и селе, а попробовать хоть что-нибудь самим сделать для этого?

Но только говорить, о данной проблеме мало, от этого не становится вокруг чище. Эту проблему нужно решать практическими действиями.

Все эти проблемы стали основой для создания и реализации социально-экологического проекта «Экологический десант».

**Цель проекта:**

Организация и проведение мероприятий по благоустройству близлежащих территорий сельского поселения «Токчин» с целью формирования экологической культуры жителей села, улучшения экологической обстановки в селе.

**Задачи проекта:**

1. сформировать рабочие группы из молодежи села;

2. разработать программу по реализации проекта;

3. провести информационно - просветительские мероприятия с целью формирования экологической культуры жителей села;

4. провести мероприятия по уборке близлежащего леса и берега реки Онон.

**Методы:**

* наблюдение;
* фотографирование;
* составление буклета, листовок.

**Участники проекта:**

* молодежь села

**Руководитель проекта:**

* Дулмажапов П.Б., специалист по работе с молодежью

**Срок реализации проекта**:

март 2018 года – сентябрь 2018 года

**Ожидаемые результаты:**

поддержание экологической чистоты на близлежащих территориях сельского поселения «Токчин»;

повышение уровня экологических знаний жителей с. Токчин;

умение работать в коллективе;

приобретение позитивного опыта участия в социально - значимых делах;

приобретение навыка общения с взрослыми и умения устанавливать деловые отношения.

**II. Программа действий проекта**

**«Экологический десант».**

1. **Создание рабочих групп из молодежи, составление плана мероприятий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО учащихся | Мероприятия | Сроки | результаты |
| **1 группа «Аналитики»** | | | |
| 1. Дулмажапов Петр  2. Дашицыденова Янжима  3. Чимитцыренова Бутидма  4. Дашинимаева Гэрэлма | 1. Систематизация информации по проекту. | Март 2018 | Информация систематизирована, составлена документация по проекту |
| 1. **группа «Рекламодатели»** | | | |
| 1. Дулмажапов Петр  2. Дашицыденова Янжима  3. Чимитцыренова Бутидма  4. Дашинимаева Гэрэлма | 1. Сотрудничество с администрацией, социумом. | Март-сентябрь 2018 | Встреча с администрацией и депутатами сельского поселения «Токчин» |
| 2. Выпуск информационно-тематических листовок, буклетов | Май- июнь 2018 | Выпустили тематические листовки, буклет |
| 3. Фотосъёмка. | Май- июнь 2018 | Стенд «Фотоматериалы» |
|  | 5. Создание презентации к проекту «Экологический десант». | сентябрь  2018 | Создание презентации |
| **3 группа «Активисты»** | | | |
| 1. Цыренова Анастасия  2. Дамдинжапова Бальжима  3. Соронхорова Бутидма  4. Цэдашиева Сэсэг  5. Митупова Саяна | 1. Разработка плана действий. | Март 2018г. | Составлен план действий |
| 2. Корректировка плана действий. | апрель 2018 г. | Корректировка проведена |
| 3. Организация и проведение мероприятий:   1. беседы:   «Моя малая Родина», «Сохраним природный и растительный мир своего края»;   1. рейд по выявлению загрязненных мест с.Токчин; 2. экологический десант по уборке территории вокруг села, берега реки Онон, местность Пятка; 3. Акция «Трудовой десант»; 4. распространение информационно-тематических буклетов и их распространение среди жителей села; 5. конкурс рисунков «Берегите природу!» | Март –сентябрь 2018 | Мероприятия будут проводится |

**2. Программа действий проекта «Экологический десант».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание этапа | Ответственные | Сроки |
|  | Беседа: «Моя малая Родина» | Бадеева Ц.Ю. | Март 2018 |
|  | Беседа «Сохраним природный и растительный мир своего края». | Дашицыденова Я.Ц. | Апрель 2018 |
|  | Создание рабочих групп. | Дулмажапов П.Б. | Март 2018 |
|  | Организация и проведение рейда по выявлению загрязненных мест  с. Токчин. | Группа «Активисты» | Март 2018 |
|  | Взаимодействие с властными структурами. | Группа «Рекламодатели» | Март-сентябрь 2018 |
|  | Организация и проведение экологического десанта по уборке берега реки, близлежащих территорий. | Группа «Активисты» | Март – сентябрь 2018 |
|  | Акция «Трудовой десант». | Группа «Активисты» | Апрель 2018г. |
|  | Выпуск информационно-тематических листовок, буклетов. | Группа «Рекламодатели» | Май - июнь 2018 |
|  | Конкурс рисунков «Берегите природу!» начальные классы | Группа «Активисты» | Сентябрь 2018 |
|  | Систематизация информации по проекту. | Группа «Аналитики» | Сентябрь 2018. |
|  | Создание презентации к проекту «Экологический десант». | Группа «Рекламодатели» | Сентябрь 2018 |
|  | Создание стенда «Фотоматериалы». | Группа «Рекламодатели» | Октябрь 2018 |

**III. Реализация плана действий команд**

В марте провели беседу «Моя малая Родина» с учащимися 7-8 классов. Пригласили хранителя фонда музея села Токчин Бадееву Цыржу Юрьевну. Она очень интересно рассказала нам об истории нашего села, о том, как растет и развивается наше село.

Дашинимаева Гэрэлма, Дашицыденова Янжима подготовили беседу с учащимися 3 класса «Сохраним природный и растительный мир своего края». В ходе беседы мы обсуждали вопросы, как разнообразен природный мир нашего края, о необходимости бережного отношения к природе родного края. Обсудили вопросы экологической ситуации в нашем районе и селе. Пришли к общему мнению о том, что проблема мусора остается актуальной и для нашего села. Таким образом, мы определились с темой социального проекта. Мы организовали рейд по выявлению загрязненных мест. Мы определили, что наиболее загрязненные места - это близлежащие территории (территория свалки, местность Пятка) и берег реки Онон.

Далее инициативная группа записалась на приём к Данзановой Н.И., главе сельского поселения. В разговоре мы выяснили, что администрация сельского поселения проводит большую работу для поддержания чистоты в нашем селе. Данзанова Н.И. сказала нам о том, что вопрос загрязнённость близ села проблема актуальная, только силами работников организаций, находящихся в сельском поселении, проблему решить невозможно. Сказала о проблеме выброса мусора в неотведённых местах на территории сельского поселения «Токчин» и о необходимости просвещения жителей села в вопросах экологии. Также мы обратились к главе сельского поселения с идеей организации субботников «Зеленая весна», «Воды России». Определили дату проведения субботников 06 мая 2018 г, 19 мая 2018 г. Акцию мы назвали «Трудовой десант», в которой приняли участие все выпуски школы, организации села.

Также мы встретились с председателем Совета сельского поселения «Токчин» Намсараевой Ц.Ц., она также одобрила наш проект.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание этапа | Результаты |
|  | Беседа: «Моя малая Родина» | Беседа проведена. *(Приложение 1)* |
|  | Беседа «Сохраним природный и растительный мир своего края». | Определение темы проекта.  *(Приложение 2)* |
|  | Создание рабочих групп. | Создано 3 группы. |
|  | Знакомство с проектом. | Сбор информации. |
|  | Организация и проведение рейда близлежащих территорий, берег реки. | Фотоматериалы.  *(Приложение 3)* |
|  | Организация и проведение десанта по уборке берега реки. | Организовали и провели десант по уборке берега реки, свалки.  *(Приложение 4)* |
|  | Акция «Трудовой десант». | Проведены субботники.  *(Приложение 5)* |
|  | Взаимодействие с властными структурами. | Сотрудничество с главой администрации сельского поселения «Токчин» Данзановой Н.И., председателем Совета сельского поселения «Токчин» Намсараевой Ц.Ц.  *(приложение 6)* |
|  | Выпуск информационно-тематических листовок, буклета. | Группа «Рекламодатели»  *(приложение 7)* |
|  | Конкурс рисунков «Берегите природу!» 2 класс. | Будет проведен конкурс рисунков. |
|  | Создание презентации к проекту «Экологический десант». | Создание презентации. |
|  | Создание стенда «Фотоматериалы». | Группа «Рекламодатели» |

Создали и распространили среди жителей поселка информационно-тематические листовки: «Мы не мусорим на природе», «Не надо мусорить», «Человек. Помоги!

Мы планируем продолжить работу: составим график проведения субботников, будем вести контроль за участками.

**IV. Экономическое обоснование проекта**

Для реализации проекта нам потребовались фотоаппарат, бумага А4, оргтехника для выпуска информационно - тематического материала.

**Экономический расчёт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал, оборудование | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб) |
| Бумага А4 | шт. | 1 | 230.00 | 230.00 |
| Перчатки (рабочие) | шт. | 25 | 30.00 | 750.00 |
| Пакета для мусора | шт. | 30 | 60.00 | 1800.00 |
| Итого: |  |  |  | 2780.00 |

Приложение 1

Беседа: «Моя малая Родина».



Приложение 2

Беседа: «Сохраним природный и растительный мир своего края».

Определение темы социального проекта.



Приложение 3

Рейд близлежащих территорий, берег реки Онон





Приложение 4

«Экологический десант».

Уборка берега реки Онон.





«Экологический десант по уборке местности Пятка».



 

Приложение 5

Акция «Трудовой десант»













Приложение 6

На встрече с главой сельского поселения

Приложение 7

Создание буклета.





Информационно-тематические листовки.

